Jaipur 3D

Tabla de contenidos

[1 Declaración de alcance 3](#_Toc497215572)

[1.1 Objetivo: 3](#_Toc497215573)

[1.2 Requerimientos: 3](#_Toc497215574)

[1.3 Criterio de aceptación: 4](#_Toc497215575)

[1.4 Entregables: 4](#_Toc497215576)

[1.5 WBS inicial: 4](#_Toc497215577)

[1.6 Requerimientos de aprobación: 4](#_Toc497215578)

[1.7 Integrantes del equipo 4](#_Toc497215579)

[2 Work Breakdown Structure 5](#_Toc497215580)

[3 Roles 6](#_Toc497215581)

[4 Calendarización 7](#_Toc497215582)

[5 Análisis de Riesgos 8](#_Toc497215583)

[5.1 General 8](#_Toc497215584)

[5.2 Diseño de manejador del juego 8](#_Toc497215585)

[5.3 Diseño de otros componentes 8](#_Toc497215586)

[5.4 Diseño de interfaz de usuario 9](#_Toc497215587)

[5.5 Diseño de cliente-servidor 9](#_Toc497215588)

[5.6 Implementación del menú de juego 9](#_Toc497215589)

[5.7 Implementación del menú principal 9](#_Toc497215590)

[5.8 Programación de otros componentes 9](#_Toc497215591)

[5.9 Programación del cliente-servidor 9](#_Toc497215592)

[5.10 Programación del manejador del juego 10](#_Toc497215593)

[5.11 Integración 10](#_Toc497215594)

[5.12 Recopilación de referencias 10](#_Toc497215595)

[5.13 Diseño del manual de usuario 10](#_Toc497215596)

[5.14 Impresión del manual de usuario 10](#_Toc497215597)

[5.15 Modelado de cartas y fichas 11](#_Toc497215598)

[5.16 Texturizado de cartas y fichas 11](#_Toc497215599)

[5.17 Proceso de Testing 11](#_Toc497215600)

[5.18 Compra o adquisición de la caja 11](#_Toc497215601)

[5.19 Diseño de la portada de la caja 11](#_Toc497215602)

[5.20 Impresión de la portada de la caja 11](#_Toc497215603)

[5.21 Elaboración de instalador binario 12](#_Toc497215604)

[5.22 Preparación de entregables 12](#_Toc497215605)

[5.23 Resolución de Issues 12](#_Toc497215606)

[5.24 Entrega 12](#_Toc497215607)

[6 Programación Basada en Componentes 12](#_Toc497215608)

[6.1 ¿Qué es un componente? 13](#_Toc497215609)

[6.2 ¿Cómo y por qué Unity favorece el uso de componentes? 13](#_Toc497215610)

[6.3 Pensando en componentes 13](#_Toc497215611)

[6.4 Conclusión 14](#_Toc497215612)

[7 Proceso de Testing 15](#_Toc497215613)

[7.1 Objetivo 15](#_Toc497215614)

[7.2 Lista de pasos 15](#_Toc497215615)

[7.3 Equipo de Testing 15](#_Toc497215616)

[7.4 Aprobación 15](#_Toc497215617)

# Declaración de alcance

## Objetivo:

Producir el videojuego “Jaipur 3D” en 5 semanas.

## Requerimientos:

El juego debe tener gráficos con perspectiva tridimensional y multijugador en red (máximo 2 jugadores). Las reglas del juego deben de ser las mismas del juego de mesa “Jaipur” de Sébastien Pauchon.

Debe poder instalarse y jugarse en una computadora que tenga las siguientes especificaciones:

* Tarjeta de video dedicada o integrada con al menos 512MB de memoria gráfica.
* DirectX 11 o superior.
* Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits.
* CPU: Que soporte set de instrucciones SSE2.
* RAM: Al menos 2GB de memoria.
* Monitor que soporte resolución de 1366 x 768 o 1920 x 1080.

## Criterio de aceptación:

El juego debe aprobar nuestro proceso de Testing. El desarrollo del proyecto debe de mantener su calendarización para poder ser terminado en el plazo de 5 semanas.

## Entregables:

Instalador del juego binario, código fuente del videojuego, manual de usuario, caja, portada de la caja y disco.

* Instalador del juego
* Código fuente
* Manual de usuario
* Caja
* Portada de la caja
* Disco con el instalador
* Calendarización
* Documentos de diseño

## WBS inicial:

El desarrollo del proyecto estará dividido en 4 fases: programación, arte, pruebas y manejo de entregables.

## Requerimientos de aprobación:

“Jaipur 3D” será entregado después de ser aprobado por los mismos desarrolladores y por el asesor del proyecto y Maestro en Ciencias Juan Francisco Algara Norzagaray.

## Integrantes del equipo

* Christian Ricardo Lugo Arellano
* José David Rochín Cerecer

# Work Breakdown Structure

**Nota**

“Otros componentes” se refiere a todos los componentes del juego que no son Cliente, Servidor y Manejador del Juego.

# Roles

|  |  |
| --- | --- |
| **Persona** | **Roles** |
| Christian Ricardo Lugo Arellano | Programador de Netcode, Testing. |
| José David Rochín Cerecer | Programador del Juego, Testing. |
| M.C. Juan Francisco Algara Norzagaray | Asesor del Proyecto |

# Calendarización



# Análisis de Riesgos

## General

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El videojuego no es terminado. | El equipo de trabajo no concluye el desarrollo del proyecto. El videojuego queda en un estado inusable. | 10% | 40 puntos | Aceptar |
| El videojuego es parcialmente terminado. | El equipo de trabajo logra tener un videojuego usable pero no cuenta con todos los requerimientos y características definidas al principio. | 10% | 15 puntos | Mitigar. Se establecerán requerimientos y características que no sean difíciles de cumplir. |
| Faltas ortográficas | Los textos de la interfaz gráfica del videojuego tienen faltas ortográficas. | 5% | 3 puntos | Mitigar. Se verificará la ortografía de los textos del videojuego en la etapa de Testing. |

## Diseño de manejador del juego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El diseño no es terminado. | El diseño no se termina, por lo tanto, no se puede implementar. | 30% | 30 puntos | Mitigar. Si el diseño no es terminado por la persona encargada en el tiempo especificado, se cambiará de responsable. |
| El diseño es incorrecto. | El diseño del Manejador del Juego es calificado por el asesor como “incorrecto”. | 60% | 1 punto | Aceptar. |

## Diseño de otros componentes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El diseño no es terminado. | El diseño no se termina, por lo tanto, no se puede implementar. | 30% | 1 punto | Mitigar. Si el diseño no es terminado por la persona encargada en el tiempo especificado, se cambiará de responsable. |
| El diseño es incorrecto. | El diseño de la estructura de componentes del Juego es calificado por el asesor como “incorrecto”. | 60% | 1 punto | Aceptar. |

## Diseño de interfaz de usuario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El diseño no es terminado. | El diseño no se termina, por lo tanto, no se puede implementar. | 30% | 1 punto |  |
| El diseño es incorrecto. | El diseño de la interfaz de usuario es calificado por el asesor como “incorrecto”. | 60% | 1 punto |  |

## Diseño de servidor

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El diseño no es terminado. | El diseño no se termina, por lo tanto, no se puede implementar. | 30% | 1 punto |  |
| El diseño es incorrecto. | Los diseños del cliente y el servidor son calificados por el asesor como “incorrectos”. | 60% | 1 punto |  |

## Diseño de cliente

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El diseño no es terminado. | El diseño no se termina, por lo tanto, no se puede implementar. | 30% | 1 punto |  |
| El diseño es incorrecto. | Los diseños del cliente y el servidor son calificados por el asesor como “incorrectos”. | 60% | 1 punto |  |

## Implementación del menú de juego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| Es implementado incorrectamente. | El responsable de implementar, lo hace sin usar el diseño elaborado previamente como base. | 20% | 1 punto |  |
| No se termina de implementar. | El responsable de implementar, no termina de hacerlo en el tiempo especificado. | 30% | 1 punto |  |

## Implementación del menú principal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| Es implementado incorrectamente. | El responsable de implementar, lo hace sin usar el diseño elaborado previamente como base. | 20% | 1 puntos |  |
| No se termina de implementar. | El responsable de implementar, no termina de hacerlo en el tiempo especificado. | 30% | 1 punto |  |

## Programación de otros componentes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| Es programado incorrectamente. | El responsable de programar, lo hace sin usar el diseño elaborado previamente como base. | 20% | 1 punto |  |
| No se termina de programar. | El responsable de programar, no termina de hacerlo en el tiempo especificado. | 30% | 1 punto |  |

## Programación del cliente-servidor

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| Es programado incorrectamente. | El responsable de programar, lo hace sin usar el diseño elaborado previamente como base. | 20% | 1 punto |  |
| No se termina de programar. | El responsable de programar, no termina de hacerlo en el tiempo especificado. | 30% | 1 punto |  |

## Programación del manejador del juego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| Es programado incorrectamente. | El responsable de programar, lo hace sin usar el diseño elaborado previamente como base. | 20% | 1 punto |  |
| No se termina de programar. | El responsable de programar, no termina de hacerlo en el tiempo especificado. | 30% | 1 punto |  |

## Integración

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| Es integrado incorrectamente. | El responsable de integrar, lo hace de tal manera que los componentes no interactúan entre sí de la manera que deberían. | 20% | 1 punto |  |
| No se termina la integración. | El responsable de integrar los componentes, no termina de hacerlo en el tiempo especificado. | 30% | 1 punto |  |

## Recopilación de referencias

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| No se encuentran todas las referencias necesarias. | La búsqueda de referencias no concluye debido a que las fuentes consultadas no contienen la información necesaria para hacerlo. | 20% | 1 punto |  |
| Se pierden los archivos. | Los archivos resultantes de la recopilación son extraviados o dañados. | 5% | 1 punto |  |

## Diseño del manual de usuario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El diseño del manual no es completado. | El diseño del manual de usuario no es terminado por la persona encargada. | 20% | 1 punto |  |

## Impresión del manual de usuario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El manual no se imprime. | Debido a dificultades de cualquier tipo, la impresión del manual no se lleva a cabo. | 10% | 1 punto |  |
| Las medidas de la impresión son incorrectas. | Ya sea por error del responsable o por problema técnico, la impresión resulta tener el tamaño incorrecto. | 20% | 1 punto |  |

## Modelado de cartas y fichas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| No se terminan de modelar los objetos. | La persona encargada de modelar los objetos no termina de hacerlo. | 5% | 1 punto |  |
| Se pierden los archivos. | Los archivos resultantes del modelado son extraviados o dañados. | 5% | 1 punto |  |

## Texturizado de cartas y fichas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| No se terminan de texturizar los objetos. | La persona encargada de texturizar los objetos no termina de hacerlo. | 5% | 1 punto |  |
| Se pierden los archivos. | Los archivos resultantes del texturizado son extraviados o dañados. | 5% | 1 punto |  |

## Proceso de Testing

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| No se detectan errores importantes. | Se encuentran problemas importantes en el juego después (y fuera) del proceso de Testing. | 20% | 1 punto |  |

## Compra o adquisición de la caja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| No se encuentra la caja. | No se encuentra una caja adecuada para contener el disco del instalador del juego. | 5% | 1 punto |  |

## Diseño de la portada de la caja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El diseño no es terminado. | El responsable de elaborar el diseño de la caja no lo termina antes de la fecha especificada. | 20% | 1 punto |  |

## Impresión de la portada de la caja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| No se imprime la portada. | El responsable de imprimir la portada de la caja no entrega la impresión. | 10% | 1 punto |  |
| Las medidas de la impresión son incorrectas. | Ya sea por error del responsable o por problema técnico, la impresión resulta tener el tamaño incorrecto. | 20% | 1 punto |  |

## Elaboración de instalador binario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| No se elabora el instalador. | Debido a problemas de cualquier tipo, el responsable de elaborar el instalador del juego no lo hace. | 10% | 1 punto |  |

## Preparación de entregables

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| El disco pasa a ser inservible. | Por problemas técnicos, el disco que llevará el instalador del juego “se echa a perder”; o sea, pasa a ser inservible. | 25% | 1 punto |  |

## Resolución de Issues

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| No se resuelven todas las de prioridad alta. | El tiempo no alcanza para resolver todas las Issues con prioridad alta. | 30% | 1 punto |  |

## Entrega

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Costo** | **Acción a tomar** |
| Los entregables no están listos. | Los entregables no están listos para el día de su entrega. | 10% | 2 puntos |  |

# Programación Basada en Componentes

Mientras que la clásica Programación Orientada a Objetos (POO) puede ser, y es usada, el flujo de trabajo de Unity se construye alrededor de la estructura de componentes—lo cual requiere pensamiento basado en componentes.

## ¿Qué es un componente?

En el mundo de la programación, el concepto de “componentes” y “desacoplamiento” van de la mano. Se puede decir que un componente es una pieza pequeña de una maquina más grande. Cada componente tiene su propio trabajo específico, y pueden (óptimamente) cumplir su tarea o propósito sin la ayuda de fuentes externas. Adicionalmente, los componentes rara vez pertenecen a una sola máquina, y pueden ser unidos con varios sistemas para cumplir con su tarea, pero generar otro resultado. Esto se debe a que los componentes no solo no les importa saber sobre el sistema al que pertenecen, sino que tampoco saben que existe.

Considere un mando de Xbox 360. Tiene 2 sticks análogos, varios botones, gatillos, etc. No solo el mando entero es un componente, sino que también, cada aspecto individual del control es un componente.

El botón X puede: ser presionado; informar que fue presionado; ser liberado; informar que fue liberado. No tiene idea de que hay varios otros botones al lado de él y no le importa.

El mando en sí es un componente, compuesto de otros componentes (todos los botones, joysticks y gatillos), porque puede mandar datos sin importar donde esté conectado, y que tipo de objeto es (Xbox, PC, alguna creación de Arduino u otra cosa). El botón X y el mando en sí, no necesitan saber que juego está jugando, y hará su trabajo sin importarle el receptor de la información que mandan.

La función del mando es unidireccional, y su tarea nunca va a cambiar de receptor a receptor. Esto es lo que lo convierte en un componente exitoso; puede hacer su trabajo él solo, y puede hacer su trabajo conectado a múltiples dispositivos.

## ¿Cómo y por qué Unity favorece el uso de componentes?

Unity se construyó teniendo a los componentes en mente, y lo demuestra. Uno de los aspectos más valorados y distintivos de Unity, es que es un programa muy visual. Unity te deja ver todo en lo que estás trabajando en tiempo real. Esto significa que puedes probar tu proyecto, ver tu proyecto corriendo en una ventana separada, hacer cambios al código y ver esos cambios reflejados en tiempo real. La cantidad de poder que este sistema le da al desarrollador es inmensa. Todo esto fue posible gracias a la arquitectura basada en componentes de Unity.

## Pensando en componentes

La parte más difícil de trabajar con componentes, es aprender como estructurar tus proyectos al usarlo. Para la mayoría de los programadores, esto probablemente significa crear un montón de scripts que harán tareas más pequeñas y específicas.

La comunicación entre scripts también es un obstáculo decente, ya que tendrás más piezas y menos clases gigantes en las que cada objeto conoce a todos los demás. Obviamente, hay maneras de superar este obstáculo, como variables estáticas (para partes clave del juego como jugadores, puntuación, etc.), pero eso raramente funciona para cualquier cosa. También hay métodos avanzados para estructurar correctamente los componentes y mantenerlos desacoplados.

Por suerte, como Unity fue construido pensando en componentes, tiene una variedad de funciones integradas que nos ayudan a lograr esto. Hay funciones para obtener referencias a un componente especifico, para revisar todos los objetos y ver si contienen un componente especifico, etc. Con estas funciones uno puede fácilmente conseguir la información necesaria para crear una comunicación correcta entre componentes.

## Conclusión

Pensar en componentes puede ser difícil, pero definitivamente tiene sus beneficios. Al usar Unity, uno puede elegir el método que prefiera, pero definitivamente, pensar en componentes es la mejor opción.

# Proceso de Testing

## Objetivo

La función principal del proceso de testeo es el descubrimiento y documentación de los defectos en el videojuego (bugs).

## Lista de pasos

Todos los errores que sean identificados se documentaran, de tal manera que sea posible reproducir el error para su posterior estudio y corrección. El equipo de Testing documentará los siguientes aspectos:

* Acción que se realizó
* Resultado esperado
* Resultado obtenido
* Condiciones específicas que se identificaron

Posteriormente se le asignará un grado de severidad y una prioridad.

## Equipo de Testing

Debido a que solo habrá 2 personas trabajando en el proyecto, el equipo de testeo estará conformado por los mismos desarrolladores del videojuego.

## Aprobación

Para que el videojuego se pueda calificar como “aprobado” por el proceso de Testing, no deberá tener errores con severidad alta sin resolver.